热轧精整排产系统 · 决策结构重构方案 v1.0

技术栈：Tauri + Rust + SQLite    日期：2026-01-22

依据文档：Claude_Dev_Master_Spec / Engine_Specs v0.3 / Field_Mapping_Spec v0.3 / Tauri_API_Contract v0.3 / schema v0.1 / data_dictionary v0.1 / 项目评估摘要

# 1. 目标与结论

本方案的目标是：在不推倒既有引擎与数据底座的前提下，通过“决策结构层（Decision Structure Layer）+ 决策读模型（Decision Read Models）”的结构性重构，将当前系统从“可运行的排产引擎集合”升级为“稳定可解释的决策支持系统”，确保系统能够持续回答 Master Spec 的核心问题，并显著降低后续扩展与联调成本。

## 1.1 是否需要整体重构（结论）

不建议推倒重写；建议进行结构性重构。

原因：现有工程资产（11 个引擎/仓储/事务与性能/接口契约）价值高，应复用；主要短板集中在“决策对象/用例边界/读模型/对外契约表达”不足，导致结果口径与预期不一致、场景组合切换成本高、前后端对齐困难。

## 1.2 重构后系统应满足的成功判定（来自 Master Spec）

系统必须能稳定回答：哪天最危险、哪些紧急单无法完成、哪些冷料压库、哪个机组最堵、换辊是否异常、是否存在产能优化空间。

# 2. 输入文档与冻结约束

## 2.1 冻结约束（系统宪法/红线）

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统定位 | 决策支持系统（人工最终控制权），不做自动控制 |
| 算法红线 | 不引入全局 APS / 黑箱优化算法 |
| 冻结区 | 冻结区材料不可被系统调整 |
| 适温约束 | 非适温材料不得进入当日产能池 |
| 版本化 | 一键重算未来 N 天 → 生成 plan_version，冻结区保持不动 |
| 长任务 | 所有长任务必须支持进度事件；所有写操作必须落 action_log（API Contract） |
| 合同建模 | MVP 合同不独立建表：合同字段作为 material_master 影子列（Data Dict/Engine Spec） |

## 2.2 现有核心能力摘要（来自 PROJECT_SUMMARY）

现有系统已实现 8 个决策链路核心引擎：EligibilityEngine / UrgencyEngine / PrioritySorter / CapacityFiller / StructureCorrector / RollCampaignEngine / RiskEngine / RecalcEngine，并具备仓储层、API 层（约 26 个命令）、前端页面与 IPC 封装、以及 risk_snapshot 快表等能力。

# 3. 现状问题与根因（按结构性视角）

## 3.1 现状症状（与你描述的“结果与预期不一致”对应）

同一问题在不同页面/不同命令下口径不一致（例如危险/堵塞/压库的定义与阈值未被唯一化）。

场景切换（季节模式/联动窗口/配置快照/版本回滚）容易产生状态污染：UI 状态、配置、版本快照、快表刷新不同步。

复杂查询/统计依赖在线计算或多表拼装，导致性能/一致性/可解释性三者难兼得。

前端对接的对象偏“表与字段”，而非“决策对象与决策视图”，使得交互难以稳定封装。

## 3.2 根因：缺少“决策结构层”与“决策读模型”

当前架构偏“引擎链路 + 仓储 + API 命令集合”。当用例增多、跨表跨逻辑交叉、场景组合切换频繁时，如果缺少独立的决策结构层：（1）系统对外只能暴露底层能力的拼装；（2）口径无法被唯一化；（3）快表/视图刷新缺少统一触发与一致性协议。

因此重构的核心不在于重写引擎，而在于新增并固化：决策对象模型、决策用例目录、决策数据产品（读模型）与其刷新协议。

# 4. 目标架构（v1.0）

## 4.1 分层结构（新增 DSL）

UI(WebView) ↓ (invoke / events) Decision API / ViewModel Layer ← 新增：统一口径、统一输出、统一刷新 ↓ Application Services (use-case orchestration) ↓ Domain & Engines (Eligibility/Urgency/Sorter/Filler/Corrector/RollCampaign/Risk/Recalc) ↓ Repositories (SQLite access, transactions) ↓ SQLite (schema + read models + action_log)

## 4.2 决策层职责边界（必须严格执行）

• 决策层对外只输出“决策视图/快照/解释”，不暴露底层表结构与内部引擎中间态。

• 决策层统一定义口径：危险/堵塞/压库/违约等指标的阈值、算法版本与可解释字段。

• 决策层统一刷新：任何会影响决策口径的写操作，必须触发对应读模型刷新（同步或异步）。

• 引擎层保持“可组合、可单测、可替换”；读模型层保持“面向查询、面向驾驶舱”。

# 5. 业务域拆分与所有权（Bounded Context）

## 5.1 推荐域划分（v1.0）

| 域 | 范围/表 | 域内拥有的“最终口径解释权” |
| --- | --- | --- |
| MATERIAL | 材料主数据+状态（material_master/material_state/import_conflict） | 材料唯一性、状态时间口径、适温基础字段 |
| MACHINE_CAPACITY | 机组主数据+产能池（machine_master/capacity_pool） | 产能基线与约束参数 |
| PLANNING | 方案/版本/明细（plan/plan_version/plan_item） | 版本化、冻结区/计算区边界、序列与锁定 |
| CAMPAIGN | 换辊窗口（roller_campaign） | 阈值口径、硬停规则 |
| RISK_DIAG | 风险快照/诊断（risk_snapshot + diagnostics） | 危险定义、维度（机组×日期）、解释字段 |
| CONFIG_AUDIT | 配置与审计（config_* / action_log） | 配置作用域、快照、审计与可追溯 |
| DECISION_VIEW | 决策读模型（新增：decision_*） | 对外查询唯一入口（驾驶舱/报表/API） |

# 6. 决策对象模型（Decision Object Model）

| 对象 | 定义 |
| --- | --- |
| PlanningDay | 排产日：以 YYYY-MM-DD 表示的决策基本时间粒度；所有风险/产能/堵塞的归一粒度。 |
| MachineDay | 机组-日：machine_code × plan_date，是产能占用、堵塞、换辊风险的主载体。 |
| MaterialCandidate | 可排候选材料：满足适温/冻结/锁定等约束后的候选集（含解释 reason）。 |
| CommitmentUnit | 承诺单元：以 material_master 的合同影子字段聚合形成（合同不独立建表的前提下）。 |
| CapacitySlice | 产能切片：机组-日的可用产能、已占用、剩余、硬约束/软约束解释。 |
| ColdStockBucket | 冷料桶：按 stock_age_days/状态时间等口径分桶，输出压库/结构风险。 |
| BottleneckPoint | 瓶颈点：机组-日在产能、结构、换辊等维度的综合堵塞信号。 |
| RiskSnapshot | 风险快照：risk_snapshot 表的标准化读模型对象。 |

# 7. 决策用例目录与场景组合（v1.0）

## 7.1 核心决策问题（Master Spec 对齐）

| 用例ID | 问题 | 标准输出（读模型） | 刷新触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 哪天最危险 | decision_day_summary（风险总分+Top reason） | recalc/activate_version/关键写操作 |
| D2 | 哪些紧急单无法完成 | decision_order_failure_set（原因：适温/冻结/产能/结构） | recalc/dry_run |
| D3 | 哪些冷料压库 | decision_cold_stock_profile（分桶+趋势+结构缺口） | 导入/重算 |
| D4 | 哪个机组最堵 | decision_machine_bottleneck（机组-日热力图+原因） | recalc/产能参数变更 |
| D5 | 换辊是否异常 | decision_roll_campaign_alert（超阈值/硬停预警） | recalc/换辊状态更新 |
| D6 | 是否存在产能优化空间 | decision_capacity_opportunity（软控制调整空间+敏感性） | dry_run_recalc/策略模拟 |

## 7.2 场景组合切换建议（避免组合爆炸）

将场景差异收敛为“场景上下文 ScenarioContext”，并显式版本化：season_mode / window_days / urgent_rule_set / soft_control_profile / freeze_scope 等。

原则：场景差异进入配置与策略对象，不进入 UI if-else；UI 只渲染场景上下文与决策视图。

# 8. 决策读模型（Decision Data Products）

## 8.1 读模型清单（新增）

| 读模型（表/视图） | 用途 | 建议字段 |
| --- | --- | --- |
| decision_day_summary | 版本级日汇总（哪天最危险） | version_id, plan_date, risk_score, risk_level, top_reasons_json, capacity_util_pct, cold_stock_pressure |
| decision_machine_bottleneck | 机组-日堵塞画像（哪个机组最堵） | version_id, machine_code, plan_date, bottleneck_score, bottleneck_type, reasons_json, remaining_cap_t |
| decision_order_failure_set | 紧急单不可完成集合 | version_id, material_id, contract_no, due_date, fail_type, fail_reason, suggested_action |
| decision_cold_stock_profile | 冷料压库与结构缺口 | version_id, machine_code, age_bin, count, weight_t, pressure_score, reasons_json |
| decision_roll_campaign_alert | 换辊异常与硬停预警 | version_id, machine_code, campaign_no, cum_weight_t, suggest_threshold_t, hard_limit_t, alert_level, reason |
| decision_capacity_opportunity | 产能优化空间与敏感性 | version_id, machine_code, plan_date, slack_t, soft_adjust_space_t, binding_constraints_json |

## 8.2 刷新协议（统一一致性）

所有影响排产结果的操作必须触发：plan_item / risk_snapshot / decision_* 的一致刷新。推荐协议：

• 写操作落 action_log（已存在），并记录 impact_scope（version_id / machine_code / date_range）。

• DecisionRefreshService 读取 action_log 的 impact_scope，增量刷新对应 decision_*（优先增量，必要时全量）。

• 刷新完成后推送事件：risk_snapshot_updated / decision_view_updated（新增）。

# 9. API 契约演进（v0.3 基础上扩展 v1.0）

## 9.1 新增 DecisionApi（建议）

| Command | 说明 |
| --- | --- |
| get_decision_day_summary | 查询 D1：按日期返回风险排行与解释 |
| get_machine_bottleneck_profile | 查询 D4：机组-日热力图/明细 |
| list_order_failure_set | 查询 D2：紧急单失败集合（可筛选） |
| get_cold_stock_profile | 查询 D3：冷料分桶与趋势 |
| list_roll_campaign_alerts | 查询 D5：换辊预警列表 |
| get_capacity_opportunity | 查询 D6：产能优化空间与敏感性（基于 dry_run_recalc） |

## 9.2 返回结构规范（与现有错误模型/进度事件兼容）

{ "version_id": "V2026-01-22-001", "as_of": "2026-01-22T10:12:00Z", "items": [ { "plan_date": "2026-01-23", "risk_score": 92.4, "risk_level": "HIGH", "capacity_util_pct": 0.98, "top_reasons": [ {"code":"CAP_OVER","msg":"产能逼近上限","weight":0.35}, {"code":"COLD_STOCK","msg":"冷料压库结构失衡","weight":0.22} ] } ] }

# 10. 实施计划（结构性重构，不推倒重来）

## 10.1 分阶段路线图

| 阶段 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 结构冻结 | 完成：决策对象/用例/读模型定义；DecisionApi 契约草案；刷新协议 | 方案评审通过；契约冻结；不改业务逻辑 |
| P1 引入 DSL | 新增 Decision 层模块与最小实现：D1/D4；接入 risk_snapshot 与 plan_item | 驾驶舱能稳定回答“哪天最危险/哪个机组最堵” |
| P2 读模型落地 | 新增 decision_* 表/视图 + 刷新服务（增量）+ decision_view_updated 事件 | 查询性能与口径一致；跨页面一致 |
| P3 扩展用例 | 补齐 D2/D3/D5/D6；场景上下文版本化；UI 改为面向决策视图 | 场景切换不污染；解释字段齐全 |
| P4 收敛与封顶 | 重构重复逻辑下沉；基准测试；迁移兜底；备份恢复 | 达到目标性能与可靠性阈值 |

## 10.2 最小回滚策略（必须具备）

采用“绞杀者模式（Strangler Fig）”：新 DecisionApi 与旧接口并行一段时间。

• 保留原 risk_snapshot / plan_item 生成逻辑；Decision 读模型作为派生层，可随时重建。

• DecisionApi 若异常，可降级回旧查询路径（只读）。

• 所有 schema 变更使用 migrations，且提供 down/兜底脚本（至少保证不破坏旧表）。

# 11. 测试与对齐（避免“看起来完成但不可用”）

## 11.1 Golden Dataset 与口径回归

建立最小“黄金数据集”：覆盖冻结区、非适温、紧急单、冷料压库、换辊临界、产能超载等 6 类场景。每次重构后以同一数据集跑：导入→重算→读模型刷新→DecisionApi 查询→UI 渲染，输出固定的快照对比（JSON diff）。

## 11.2 分层测试策略

| 层级 | 测试重点 | 建议手段 |
| --- | --- | --- |
| Domain/Rules | 口径正确、解释字段完整、边界条件 | 单元测试（纯函数） |
| Repository/SQL | 事务一致性、索引命中、分页稳定 | 集成测试 + EXPLAIN |
| Decision Layer | 读模型刷新正确、增量范围正确、降级路径 | 集成测试 + Golden diff |
| UI | 场景切换不污染、错误与空态一致 | E2E（Playwright 可选） |

# 12. 风险与缓解

| 风险 | 表现 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 口径争议持续存在 | 决策指标定义无法冻结 | 把口径写入 Decision 层单一来源 + 配置版本化 + reason 字段全链路 |
| 读模型刷新开销 | 刷新过慢影响交互 | impact_scope 增量刷新；必要时后台异步 + 进度事件 |
| SQLite 锁冲突 | 批量刷新与写操作互锁 | 单写队列/BEGIN IMMEDIATE；WAL + busy_timeout；分批事务 |
| 接口膨胀 | command 太多难维护 | 按用例分组（DecisionApi/Diagnostics），DTO 版本化，禁止破坏式修改 |

# 附录 A：现有数据库对象（schema v0.1 摘要）

现有表：schema_version, machine_master, material_master, material_state, capacity_pool, plan, plan_version, plan_item, roller_campaign, risk_snapshot, action_log, import_conflict, config_scope, config_kv

# 附录 B：ER 图（v0.1，原样保留）

```mermaid erDiagram MACHINE_MASTER ¦¦--o{ CAPACITY_POOL : has MACHINE_MASTER ¦¦--o{ PLAN_ITEM : schedules MATERIAL_MASTER ¦¦--¦¦ MATERIAL_STATE : has PLAN ¦¦--o{ PLAN_VERSION : has PLAN_VERSION ¦¦--o{ PLAN_ITEM : contains PLAN_VERSION ¦¦--o{ RISK_SNAPSHOT : generates PLAN_VERSION ¦¦--o{ ROLLER_CAMPAIGN : controls PLAN_VERSION ¦¦--o{ ACTION_LOG : logs MATERIAL_MASTER { TEXT material_id PK TEXT contract_no TEXT due_date TEXT rush_flag TEXT next_machine_code TEXT rework_machine_code TEXT current_machine_code REAL width_mm REAL thickness_mm REAL weight_t INTEGER output_age_days_raw INTEGER stock_age_days TEXT status_updated_at } MATERIAL_STATE { TEXT material_id PK, FK TEXT sched_state INTEGER lock_flag INTEGER force_release_flag TEXT urgent_level INTEGER rolling_output_age_days INTEGER ready_in_days TEXT earliest_sched_date } CAPACITY_POOL { TEXT pool_id PK TEXT machine_code FK TEXT plan_date REAL target_capacity_t REAL limit_capacity_t INTEGER is_frozen } PLAN { TEXT plan_id PK TEXT plan_name TEXT plan_type } PLAN_VERSION { TEXT version_id PK TEXT plan_id FK INTEGER version_no TEXT frozen_from_date INTEGER recalc_window_days } PLAN_ITEM { TEXT version_id PK, FK TEXT material_id PK, FK TEXT machine_code FK TEXT plan_date INTEGER seq_no REAL weight_t TEXT source_type INTEGER locked_in_plan } ROLLER_CAMPAIGN { TEXT version_id PK, FK TEXT machine_code PK, FK INTEGER campaign_no PK REAL cum_weight_t REAL suggest_threshold_t REAL hard_limit_t TEXT status } RISK_SNAPSHOT { TEXT version_id PK, FK TEXT machine_code PK, FK TEXT plan_date PK TEXT risk_level REAL used_capacity_t REAL target_capacity_t REAL limit_capacity_t } ACTION_LOG { TEXT action_id PK TEXT version_id FK TEXT action_type TEXT action_ts } IMPORT_CONFLICT { TEXT conflict_id PK TEXT source_batch_id TEXT material_id TEXT conflict_type TEXT resolution_status } CONFIG_SCOPE ¦¦--o{ CONFIG_KV : contains CONFIG_SCOPE { TEXT scope_id PK TEXT scope_type TEXT scope_key } CONFIG_KV { TEXT scope_id PK, FK TEXT key PK TEXT value } ```